# AS PROJEKT
Gruppe 2 : Nicolai Jablonski, Hans Böse, Jennifer Rydlichowski
## Grundlagen
- Versionierung: Github
- Sprache: Java 8
- Datenbank: SQLite, XML
- GUI: JavaFx
## Arbeitsaufteilung
- GUI / TUI : Hans
- Fachkonzept: Jennifer
- Datenhaltungsschicht: Nicolai
## Vorträge
- WhiteBoxTesting
- Wasserfall Modell
## Testszenarien
Vorbedingung: Datenbank mit Testdaten;
Testfälle:
- Entitytests
- Testen der Datenkonsistenz
- Funktionstest
- Testen der folgenden Funktionen: Löschen, Bearbeiten, Hinzufügen
- Testen der Zuordnung zwischen User, Skill und Payment
## Meilensteine
MS-I	Anforderungsanalyse	Pflichtenheft	2.Woche 30. Sept
MS-II	Datenhaltung	Produkt	3.Woche 2. Nov
MS-II	Fachkonzept	Produkt	3.Woche 2. Nov
MS-IV	Gui / Tui	Produkt	3.Woche 2. Nov
MS-V	Testing	Verbessertes Produkt	3.Woche 6. Nov
MS-VI	Dokumentation	Dokumentation	4.Woche 27. Nov
MS-VII	Softwarevorstellung	Produkt Dokumentation	5.Woche 15. Dez

## Problemstellung
Jeder kennt es, man hat Zuhause ein Problem z.B. eine Wand muss neu gestrichen werden und man weiß nicht wer einem helfen kann und was derjenige herne als Bezahlung hätte für seinen Freundschaftsdienst.
Daher wollen wir eine Software entwicklen die genau diese Übersicht bietet.